             [image: image1.png]



Смолінська селищна рада

Маловисківського району Кіровоградської області
Виконавчий комітет
                                                                 РІШЕННЯ
                    25 липня 2019 року




№ 60


                      смт Смоліне

Про розпорядження голови Кіровоградської ОДА
від 18.07.2019р. №905-р «Про обласний план заходів 
на 2019 -2020 роки щодо реалізації концепції розвитку
електронної демократії в Україні”

Відповідно до статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
виконавчий комітет селищної ради 

                                                                В И Р І Ш И В:
1. Інформацію прийняти до відома.

2. Структурним підрозділам селищної ради забезпечити виконання плану заходів щодо реалізації концепції розвитку електронної демократії в Україні (план додається).
Селищний голова                                                              М.М.Мазура

ПЛАН ЗАХОДІВ
На 2019 – 2020 роки щодо реалізації Концепції розвитку електронної демократії в Україні

	№ з/п


	Завдання відповідно до плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку електронної демократії в Україні, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2017 року № 797 - р
	Завдання


	Відповідальні


	Термін виконання

	Кому надається інформація


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I. Формування нормативно – правового забезпечення розвитку електронної демократії

	1.
	Удосконалення механізму подання та розгляду електронних петицій

	Надання, у разі необхідності, пропозицій для забезпечення розроблення та подання в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України: законопроекту про внесення змін до статті 23-1 Закону України “Про звернення громадян”, проекту нормативно – правового акта щодо затвердження примірного порядку розгляду електронних петицій органами місцевого самоврядування
	Структурні 
підрозділи селищної
 ради
	I квартал 2018 року
05 липня 2018 року
	Мін’юст України 
Відділ забезпечення інформаційних систем і технологій апарату облдержадміністрації


	2.
	Забезпечення розвитку відкритих даних
	Надання, у разі необхідності, пропозицій для забезпечення розроблення та подання в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів:
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 835 “Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних”; щодо затвердження плану дій з реалізації принципів Міжнародної хартії відкритих даних; розроблення пропозицій щодо посилення відповідальності розпорядників інформації під час оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних
	
	IV квартал 2017 року
05 січня 2018 року
	Державне агентство з питань електронного урядування України
Відділ забезпечення інформаційних систем і технологій апарату облдержадміністрації

	3.

	Удосконалення механізму висвітлення інформації про діяльність органів державної влади

	Надання, у разі необхідності, інформації для забезпечення опрацювання та підготовки пропозицій щодо внесення змін до: постанови Кабінету Міністрів України від 04 січня 2002 року № 3 “Про порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади”; Порядку інформаційного наповнення та технічного забезпечення 
	
	2017 – 2018 роки

05 січня та 05 липня 2018 року, 05 січня 2019 року

	Державне агентство з питань електронного урядування України

Відділ забезпечення інформаційних систем і технологій апарату облдержадміністрації



	
	
	Єдиного веб-порталу органів виконавчої влади та Порядку функціонування веб-сайтів органів виконавчої влади
	
	
	

	II. Ресурсне забезпечення впровадження та використання інструментів електронної демократії суб’єктами владних повноважень

	4.
	Забезпечення застосування єдиної політики у сфері електронної демократії
	Надання у разі необхідності, пропозицій для забезпечення: створення єдиного веб-порталу електронного урядування; формування широкої коаліції з розвитку електронної демократії в Україні; належного функціонування Національного реєстру державних електронних інформаційних ресурсів; розроблення методичних рекомендацій щодо впровадження електронної демократії для органів місцевого самоврядування; розроблення мінімального переліку інструментів електронної демократії для органів місцевого самоврядування; створення та оприлюднення переліку заінтересованих сторін у створенні політики та інструментів електронної демократії; розроблення стандартів та порядку формування створення інструментів електронної демократії

	
	2017 – 2018 роки
05 січня та 05 липня 2018 року, 05 січня 2019 року
	Державне агентство з питань електронного урядування України
Відділ забезпечення інформаційних систем і технологій апарату облдержадміністрації

	5.
	Удосконалення інструментів електронної демократії на загальнодержавному рівні
	Надання, у разі необхідності, пропозицій для забезпечення: функціонування та модернізації веб-порталу електронних петицій до Кабінету Міністрів України; модернізації Урядового контактного центру
	
	2017 – 2018 роки
05 січня та 05 липня 2018 року, 05 січня 2019 року
	Секретаріат Кабінету Міністрів України
Відділ забезпечення інформаційних систем і технологій апарату облдержадміністрації

	6.
	Забезпечення розвитку та удосконалення електронної демократії на загально державному та місцевому рівні
	Надання, у разі необхідності, інформації для забезпечення розроблення пропозицій щодо: створення фонду розвитку електронної демократії в Україні; запровадження механізму впровадження бюджетів участі;

надання, у разі необхідності, пропозицій для забезпечення: підвищення поширюваності використання на місцевому рівні інструменту бюджету участі; удосконалення процесу використання на місцевому рівні інструменту електронних петицій; поширення інструменту електронних консультацій
	
	2017 – 2018 роки
05 січня та 05 липня 2018 року, 05 січня 2019 року
	Державне агентство з питань електронного урядування України
Відділ забезпечення інформаційних систем і технологій апарату облдержадміністрації

	7.
	Поширення практики використання інструментів електронного голосування
	Надання, у разі необхідності, пропозицій щодо реалізації пілотних проектів з електронного голосування під час формування нового складу громадських рад
	
	2017 – 2018 роки
05 січня та 05 липня 2018 року, 05 січня 2019 року
	Державне агентство з питань електронного урядування України
Відділ забезпечення інформаційних систем і технологій апарату облдержадміністрації

	8.
	Забезпечення розвитку відкритих даних
	Надання, у разі необхідності, пропозицій для забезпечення: впровадження єдиного державного веб-порталу відкритих даних; реєстрації на єдиному державному веб-порталі відкритих даних 3000 розпорядників інформації; публікації на єдиному державному веб-порталі відкритих даних 30000 наборів даних; проведення національного конкурсу у сфері відкритих даних; популяризації і підвищення обізнаності громадськості про переваги потенціалу та інструментів відкритих даних, у тому числі враховуючи доступність інформації для осіб з інвалідністю, зокрема із сенсорними порушеннями (в тому числі слуху та зору)
	
	IV квартал 2018 року
05 січня 2019 року
	Державне агентство з питань електронного урядування України
Відділ забезпечення інформаційних систем і технологій апарату облдержадміністрації


