Двадцять сьома сесія

Смолінської селищної ради

восьмого скликання

Маловисківського району Кіровоградської області

## Р І Ш Е Н Н Я

Від «___» _____________ 2020 року			                                          №

смт. Смоліне

Про затвердження Програми

забезпечення пожежної безпеки

на 2020-2022 роки для закладів

освіти Смолінської ОТГ

На виконання положень Кодексу цивільного захисту України, пункт 4 частини 1 ст.19 ,пункту 21 частини 1 ст. 91 Бюджетного кодексу України, Указу Президента України від 24 грудня 2019р. №948/2019 «Про невідкладні заходи щодо запобігання пожежній безпеці в Україні», керуючись п.22 ч.1 ст. 26  Закону України «Про  місцеве самоврядування в Україні» та з метою забезпечення пожежної безпеки  та покращення матеріально-технічного забезпечення протипожежних засобів в закладах освіти Смолінської селищної ради, селищна  рада

В И Р І Ш И Л А:

- Затвердити Програму забезпечення пожежної безпеки в закладах освіти Смолінської  селищної ради на 2020-2023 роки (далі Програма),  (додається).

- Відділу освіти, культури, молоді та спорту Смолінської селищної ради (Майстренко О.П.) щорічно, до 01 грудня, інформувати селищну раду про стан реалізації Програми.

- Відділу фінансів селищної ради  в межах фінансових можливостей передбачати видатки на реалізацію заходів Програми.

- Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію селищної  ради з питань охорони здоров’я, спорту, соціального захисту населення, освіти, культури, туризму, сімейної та молодіжної політики.

Селищний голова	                             М.Мазура

Затверджено

Рішенням Смолінської селищної ради

від __ червня 2020 року №

П Р О Г Р А М А
забезпечення пожежної безпеки на 2020-2022 роки для закладів освіти Смолінської ОТГ

Смоліне 2020р

ПРОГРАМА
забезпечення пожежної безпеки на 2020-2022 роки
для закладів освіти  Смолінської ОТГ

Програма забезпечення пожежної безпеки на 2020 - 2022 роки для закладів освіти Смолінської ОТГ розроблена відділом освіти ,культури,молоді та спорту Смолінської селищної ради (далі - Програма) відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України, Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417 (із змінами) та інших нормативних документів з питань пожежної безпеки.

## Мета Програми

Метою Програми є забезпечення захисту життя і здоров'я учасників освітнього процесу, навколишнього природного середовища від пожеж, підвищення рівня протипожежного захисту та створення сприятливих умов для забезпечення реалізації державної політики у сфері пожежної безпеки та цивільного захисту, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків, оперативного реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, пожежі на території району, зниження можливих майнових втрат і зменшення негативних екологічних наслідків у разі їх виникнення, створення умов для успішного гасіння пожеж.

## Шляхи і способи розв'язання проблеми

Розв'язання проблеми забезпечення пожежної безпеки полягає у комплексному поетапному вирішенні проблемних питань у сфері пожежної безпеки шляхом впровадження організаційних засад функціонування системи протипожежного захисту на всіх рівнях, підвищення рівня пожежної безпеки в закладах освіти та відділу освіти, удосконалення та підвищення ефективності роботи, пов'язаної і  попередженням надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної безпеки в районі.

У рамках виконання Програми передбачається здійснити заходи за такими основними напрямами:

- розробити економічні, управлінські і правові механізми, спрямовані на здійснення заходів, передбачених Програмою на запобігання та ліквідацію наслідків пожеж;

- оснастити сучасними технічними системами протипожежного захисту, заміни застарілих електричних мереж;

Для розв'язання проблеми забезпечення пожежної безпеки закладів освіти району та відділу освіти необхідно врегулювати питання щодо забезпечення належного нагляду за станом пожежної безпеки закладів освіти та відділу освіти для своєчасної протидії пожежам та зменшення негативних наслідків від них.

## Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть змогу:

- створити ефективну багаторівневу систему управління діяльністю суб'єктів господарювання щодо забезпечення пожежної безпеки;

- привести протипожежний стан закладів освіти  у відповідність з вимогами законодавчих та інших нормативно-правових актів у сфері пожежної безпеки;

- знизити ризик виникнення пожеж та загроз, пов'язаних з пожежами, створити сприятливі соціальні умови життєдіяльності учасників освітнього процесу;

- своєчасно виявляти осередки загорянь, оповіщувати про них підрозділи пожежної охорони, видаляти продукти горіння із застосуванням систем протипожежного захисту;

- забезпечити мінімальний час прибуття пожежних підрозділів до місця імовірної пожежі за рахунок оптимальної їх дислокації у містах та сільській місцевості;

- забезпечити вогнегасні речовини в обсязі, необхідному для локалізації та ліквідації пожеж, і подачу води до осередків пожеж від пожежних гідрантів, внутрішніх протипожежних водогонів, природних і штучних водоймищ, інших інженерних споруд водопостачання.

## Обсяги та джерела фінансування

Фінансування Програми здійснюється за рахунок таких коштів:

- обласного бюджету;

- бюджету селищної ради ;

- субвенції з державного бюджету;

- залучення позабюджетних коштів та спонсорської допомоги.

Обсяг фінансування Програми уточняється щороку під час складання проекту районного бюджету на відповідний рік у межах видатків, що передбачаються для кожного головного розпорядника коштів, відповідального за виконання окремих заходів та в цілому передбачених Програмою.

Начальник відділу освіти,культури,

молоді та спорту                                                    О.Майстренко

ПРОГРАМА

забезпечення пожежної безпеки на 2020 - 2022 роки

для закладів освіти Смолінської ОТГ

- Паспорт

| 1. | Ініціатор розроблення програми | Відділ освіти,культури,молоді та спорту Смолінської селищної ради |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми | Лист Президента України від 05.12.2019 №01-01/1018,Доручення Прем’єр-Міністра України від 18.12.2019 №44205/2/1-19 |
| 3. | Розробник програми | Відділ освіти,культури,молоді та спорту Смолінської селищної ради |
| 4. | Термін реалізації програми | 2020-2022 роки |
| 5. | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми | Селищний бюджет, бюджет відділу освіти,культури,молоді та спорту,бюджети закладів освіти |
| 6. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми | 2 110 415,5 |

Додаток 1

до Програми забезпечення пожежної безпеки на 2020-2022 роки для закладів освіти Смолінської ОТГ затвердженої рішенням селищної ради від    лютого 2020 року

Заходи

щодо реалізації  Програми забезпечення пожежної безпеки на 2020-2022 роки
для закладів освіти Смолінської ОТГ

| № з/п | Найменування заходу | Місце впровадження |  | Орієнтовні обсяги фінансування (грн.) |  |  |  | Очікуваний результат | Відмітка про виконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | усього | в тому числі за роками |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У СФЕРІ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведення аналізу стану забезпечення пожежної безпеки в кожному закладі освіти і розроблення за результатами відповідних заходів із запобігання пожежам та загибелі на них людей | ЗЗСО |  | Постійно, відповідно до річного плану | - | - | - | Запобігання аваріям та нещасним випадкам |  |  |
|  |  | ДНЗ |  | Постійно, відповідно до річного плану - | - | - | - |  |  |  |
| 1.2. | Проведення профілактичних Іспитів пристроїв блискавкозахисту, випробування та вимірювання опору заземлення пристроїв блискавкозахисту будівель та споруд | ЗЗСО - 2 |  | 59 400 | 19800 | 19800 | 19800 | Запобігання аваріям та нещасним випадкам від враження електричним струмом |  |  |
|  |  | ДНЗ - 2 |  | 33600 | 11200 | 11200 | 11200 |  |  |  |
|  |  | ВСЬОГО: |  | 93000 | 31000 | 31000 | 31000 |  |  |  |
| 1.2.1. | Встановлення пристроїв блискавкозахисту будівель та споруд | 1. Смолінське НВО |  | - | - | - | - | Запобігання аваріям та нещасним |  |  |
|  |  | 2. Смолінська зош №1 |  | 55 000 | 55 000 | - | - |  |  |  |
|  |  | ДНЗ «Ромашка» |  | 70 000 |  | 70 000 | - |  |  |  |
|  |  | ДНЗ «Теремок» |  | 17 000 |  |  | 17 000 |  |  |  |
|  |  | ВСЬОГО : |  | 142 000 | 55 000 | 70 000 | 17 000 |  |  |  |
| 1.3. | Підтримання в належному протипожежному стані підвальних приміщень, горищ, сходових клітин | Заклади освіти |  | - | - | - | - | Підвищення рівня пожежної безпеки, забезпечення евакуаційним освітленням шляхи евакуації |  |  |
| 1.4. | Приведення шляхів евакуації закладів освіти відповідно до вимог нормативно-правових актів у сфері пожежної безпеки | Смолінська ЗОШ №1 |  | 3 000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |  |
|  |  | Смолінське НВО |  | 36 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |  |  |  |
|  |  | ВСЬОГО: |  | 39 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 |  |  |  |
| 1.5. | Проведення профілактичних оглядів та планового технічного обслуговування електрообладнання й електромереж, ремонту електрообладнання | Смолінська ЗОШ №1 | 3 600 |  | 1200 | 1200 | 1200 | Приведення та утримання електрообладна ння будівель та споруд закладів освіти відповідно до Правил улаштування електроустановок |  |
|  |  | Смолінське НВО | 10 800 |  | 3600 | 3600 | 3600 |  |  |
|  |  | ДНЗ «Ромашка» | 3840 |  | 1280 | 1280 | 1280 |  |  |
|  |  | ДНЗ «Теремок» | 1830 |  | 610 | 610 | 610 |  |  |
|  |  | Смолінська МШ | 4 500 |  | 1500 | 1500 | 1500 |  |  |
|  |  | ВСЬОГО: | 24570 |  | 8190 | 8190 | 8190 |  |  |
|  | РАЗОМ: |  | 298 570 |  | 107190 | 122 190 | 69190 |  |  |
| 2. РОЗВИТОК МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ СМОЛІНСЬКОЇ ОТГ (ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАСОБАМИ ПОЖЕЖОГАСІННЯ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Забезпечення будівель та споруд закладів освіти сертифікованими первинними засобами пожежогасіння (вогнегасниками) згідно з нормами належності | Смолінська ЗОШ №1 | 7039,9 |  | 7039,9 |  |  | Запобігання, виявлення, локалізації та ліквідації пожеж, захисту людей, матеріальних цінностей та довкілля від впливу небезпечних факторів пожежі |  |
|  |  | Смолінське НВО | 5531,35 |  | 5531,35 |  |  |  |  |
|  |  | ДНЗ «Ромашка» | 5028,5 |  |  | 5028,5 |  |  |  |
|  |  | ДНЗ «Теремок» | 2514,25 |  |  |  | 2514,25 |  |  |
|  |  | Смолінська МШ | 2514,25 |  |  | 2514,25 |  |  |  |
|  |  | ВСЬОГО: | 22628,25 |  | 12571,25 | 7542,75 | 2514,25 |  |  |
| 2.2. | Проведення технічного обслуговування (перезарядки) вогнегасників | Смолінська ЗОШ №1 | 1 200 |  | 400 | 400 | 400 | Запобігання, виявлення, локалізації та ліквідації пожеж, захисту людей, матеріальних цінностей та довкілля від |  |
|  |  | Смолінське НВО | 5 550 |  | 1 850 | 1 850 | 1 850 |  |  |
|  |  | ДНЗ «Ромашка» | 1 500 |  | 500 | 500 | 500 |  |  |
|  |  | ДНЗ «Теремок» | 1 350 55 |  | 450 55 | 450 55 | 450 55 |  |  |
|  |  | Смолінська МШ ІРЦ | 750 |  | 250 | 250 | 250 |  |  |
|  |  | ІРЦ | 750 |  | 250 | 250 | 250 |  |  |

|  |  | ВСЬОГО: | 11 100 |  | 3 700 | 3 700 | 3 700 | впливу небезпечних факторів пожежі |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3. | Укомплектування пожежних щитів | - Смолінська ЗОШ №1 - Смолінське НВО - ДНЗ «Теремок» 4.Смолінська МШ | 11600 3 600 4 487 900 |  | 3600 | 11600 4487 900 |  | Підвищення рівня пожежної безпеки рівня пожежної безпеки рівня пожежної безпеки Підвищення рівня пожежної безпеки |  |
|  |  | ВСЬОГО: | 20 587 | 3600 |  | 16 987 |  |  |  |
|  | РАЗОМ: |  | 54 315,25 |  |  |  |  |  |  |
| 3. КОМПЛЕКС ЗАХОДІВ ЩОДО ПРИВЕДЕННЯ СТАНУ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ВОДОГІННОГО ПОСТАЧАННЯ У ВІДПОВІДНІСТЬ З ВИМОГАМИ НОРМАТИВНО- ПРАВОВИХ АКТІВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведення аналізу стану протипожежного водопостачання в закладах освіти і розроблення за результатами аналізу плану заходів | Заклади освіти | - | - |  | - | - | Підвищення рівня пожежної безпеки |  |
| 3.2. | Профілактично-ремонтні роботи внутрішніх систем пожежогасіння (пожежних кранів) у ЗЗСО. | 1. Смолінське НВО | 720 | 720 |  | 720 | 720 | Щорічно представник органів пожежної охорони разом з представником закладу освіти проводять огляд протипожежних пристроїв будинку та два рази на рік - перевірку дії пожежних кранів Виконання Правил технічної експлуатації систем водопостачання |  |
|  |  | - ДНЗ «Ромашка» | 360 | 360 |  | 360 | 360 |  |  |

| 3.3. | Укомплектування пожежних кранів |  |  |  | 1. Смолінське НВО |  |  | 11 822,0 |  | 11 822,0 |  |  | - |  |  | - | Підвищення рівня пожежної безпеки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ВСЬОГО: |  |  | 12 902,0 |  | 12 902,0 |  |  | 1080 |  |  | 1080 |  |  |
|  | РАЗОМ: |  |  |  |  |  |  | 15 062 |  | 12902,0 |  |  | 1080 |  |  | 1080 |  |  |
| 4. СИСТЕМА ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ (СПС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Розроблення проектної Документації та установка пожежної сигналізації в закладах освіти |  |  |  |  |  | 1. Смолінське НВО | 550 000 |  | 400 000 |  |  |  | 150 000 |  |  | Попередження виникнення надзвичайних ситуацій |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.Смолінська ЗОШ №1 | 280 000 |  |  |  |  |  | 280 000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3.ДНЗ «Ромашка» | 400 000 |  |  |  |  |  | 400 000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4. ДНЗ «Теремок» | 200 000 |  |  |  |  |  |  |  | 200 000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5.СМШ | 50 000 |  |  |  |  |  |  |  | 50 000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ВСЬОГО: | 1480 000 |  | 400 000 |  |  |  | 830 000 |  | 250 000 |  |  |
| 5. ОБРОБКА ДЕРЕВ'ЯНИХ КОНСТРУКЦІЇ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | 1Проведення обробки дерев'яних конструкцій вогнетривким розчином дахових приміщень, м’якого інвентарю та дерев’яних конструкцій сцени у закладах освіти . Проведення обробки дерев'яних конструкцій вогнетривким розчином дахових приміщень у закладах освіти (ДНЗ, ІРЦ,ШЕВ) |  |  |  |  | 1. Смолінська ЗОШ №1 |  | 21 600 |  |  |  |  |  |  | 21 600 |  | Підвищення вогнестійкості конструкцій будинків та споруд шляхом просочення конструкцій вогнетривкими сумішами |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. Смолінське НВО |  | 44 000 |  | 44 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ДНЗ «Ромашка» |  | 85 600 |  | 85 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ДНЗ «Теремок» |  | 80 000 |  |  |  |  |  |  |  | 80 000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всього |  | 231 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | РАЗОМ: |  | 231 200 |  | 129 000 |  |  |  |  | 21 600 | 80 000 |  |  |
| 6. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ З ПИТАНЬ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Забезпечення навчання з питань |  |  |  |  | ЗЗСО,ДНЗ,СМШ,ІРЦ |  | 8 640 |  | 2 880 2 880 |  |  |  |  |  | 2 880 |  |  |
|  | пожежної безпеки посадових осіб, відповідальних за пожежну безпеку на базі Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності в Кіровоградській області |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всього |  |  |  | 8 640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. | Організація вивчення в межах навчальних предметів та в позаурочний час учнями закладів загальної середньої освіти правил пожежної безпеки та поведінки під час пожежі |  |  | Заклади загальної середньої освіти |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  | РАЗОМ: |  |  |  |  |  |  | 8 640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У СФЕРІ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. |  |  | Проведення загальношкільних батьківських зборів з представниками Маловисківського ДСНСУ. |  |  |  | Заклади загальної середньої освіти |  | - |  |  | Відповідно до річного плану |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. |  |  | Розгляд питань на нарадах керівників закладів освіти та їх заступників щодо стану пожежної безпеки з визначенням умов його поліпшення |  |  |  | ЗЗСО, ДНЗ, ШЕВ, ІРЦ |  | - |  |  | Постійно, відповідно до річного плану |  |  |  |  |  |  |
| 7.3. |  |  | Робота з органами місцевого самоврядування з покращення роботи систем зовнішнього пожежогасіння, справності пожежних резервуарів, |  |  |  | ЗЗСО, ДНЗ, ШЕВ,ІРЦ |  | - |  |  | Постійно в залежності від потреби |  |  |  |  |  |  |
|  |  | санітарних норм на території прилеглій до закладів освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4. |  | Проведення роботи з розвитку пожежно-прикладного спорту та агітбригад ДЮП. Проведення районного туру щорічного Всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежників-рятувальників |  |  |  | Заклади загальної середньої освіти,ПНЗ |  |  | - |  | Постійно, відповідно до графіка |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5. |  | Організація відвідування пожежної частини здобувачами освіти та працівниками шкіл |  |  |  | Заклади загальної середньої освіти |  |  | - |  | Постійно, відповідно до графіка |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6. |  | Розміщення в закладах освіти табличок, інструкцій про заходи пожежної безпеки і порядок евакуації на випадок пожежі |  |  |  | Заклади освіти |  |  | - |  | Постійно в залежності від пропозицій |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.7. |  | Проведення для учасників освітнього процесу семінарів, оглядів, конкурсів з питань пожежної безпеки, Тижнів безпеки дитини |  |  |  | Заклади освіти |  |  | - |  | Постійно, відповідно до графіка |  |  |  |  |  |  |  |
| РАЗОМ: |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 110 415,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |