ЗАТВЕРДЖЕНО

Додаток №17

Рішенням Смолінської селищної ради

від 15 грудня 2023 року №

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА

розвитку житлово-комунального господарства в Смолінській територіальній громаді на 2024-2028 роки

Смоліне - 2023

ЗМІСТ

| № п/п | Назва розділу | стор. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Мета та завдання Комплексної програми | 3 |
| 1.1 | Основні завдання Комплексної програми | 3 |
| 2. | Пріоритети розвитку Комплексної програми | 3 |
| 3. | Механізм реалізації Комплексної програми | 4 |
| 3.1 | Нормативно-правове забезпечення | 4 |
| 3.2 | Строки виконання | 4 |
| 3.3 | Фінансове забезпечення Комплексної програми | 4 |
| 3.4 | Очікувані результати виконання Комплексної програми | 5 |
| 3.5 | Координація та контроль за ходом виконання Комплексної програми | 5 |
| 4. | Паспорт | 6 |
| 5. | Загальні положення | 7 |
| 6 | Аналіз стану житлово–комунального господарства громади | 8 |
| 6.1 | Ліфтове господарство | 9 |
| 7 | Теплова комунальна енергетика | 9 |
| 8 | Водопровідно – каналізаційне господарство | 9 |
| 8.1 | Мережа водопостачання | 9 |
| 8.1.1 | Водопровід | 10 |
| 8.1.2 | Люки | 11 |
| 8.2 | Мережа водовідведення | 11 |
| 9 | Фінансова підтримка підприємствам комунального господарства громади | 12 |
| 10 | Благоустрій громади | 12 |
| 11 | Зовнішнє вуличне освітлення в громаді | 13 |
| 12 | Санітарне очищення громади та вивезення твердих побутових відходів | 14 |
| 13 | Озеленення та догляд за зеленими насадженнями, парками і скверами | 15 |
| 14 | Місця поховання | 16 |
|  | Додаток 1 | 19 |

  - Мета та завдання Комплексної програми

Мета Комплексної  програми полягає у забезпеченні державної політики з розвитку житлово–комунального господарства, підвищення ефективності та надійності його функціонування, забезпечення сталого розвитку для задоволення потреб населення і господарського комплексу в житлово– комунальних послугах відповідно до встановлених нормативів і національних стандартів.

Основною метою у житловому фонді та благоустрою в громаді є:

- завершення роботи щодо передачі житлового фонду багатоквартирних будинків співвласникам таких будинків, покращення надавання послуг по їх утриманню;

- допомога у вирішенні проблемних питань ліфтового господарства;

- удосконалення системи управління виробництвом та покращення якості послуг у сфері ЖКГ;

- забезпечення надійного теплопостачання об’єктів соціальної інфраструктури громади;

- розвиток та реконструкція мереж водопостачання та водовідведення;

- покращення якості зовнішнього освітлення громади;

- вирішення питання щодо належного утримання кладовищ в громаді та розширення  території  кладовищ в населених пунктах, де це потребує;

- охорона, збереження та відтворення існуючих зелених насаджень, їх гармонійне поєднання з ландшафтом населених пунктів громади, облаштування нових скверів, паркових зон та місць відпочинку;

# 1.1 Основними завданнями Комплексної програми є:

Допомога співвласникам багатоквартирних будинків в проведенні робіт з капітального та поточного ремонтів інженерних мереж житлових будинків, у вирішенні проблемних питань ліфтового господарства;

забезпечення мешканців громади надійним водопостачанням та водовідведенням;

покращення естетичного вигляду дворових територій;

проведення ремонтів теплотрас котелень;

вирішення питань енергоефективності та якості зовнішнього освітлення громади;

належне утримання кладовищ громади;

збереження зелених насаджень та створення нових зелених зон в населених пунктах громади;

проведення	омолодження	існуючих	парків,	скверів,	алей шляхом

вирубування сухостійних і небезпечних дерев.

  - Пріоритети розвитку Комплексної програми

У  рамках  пріоритету  житлового   фонду  залишається   ефективне управління багатоквартирними будинками, покращення надавання послуг по їх утриманню, налагодження роботи ліфтового господарства.

Одним із важливих та пріоритетних напрямків є розвиток та реконструкція мереж водопостачання та водовідведення, що також якісно впливає на здоров’я, та комфорт проживання людей.

Не менш важливим являється і проведення модернізації, реконструкції, капітальних та поточних ремонтів теплових мереж, оптимізація роботи котелень, що дасть змогу належним чином забезпечити теплом соціальну інфраструктуру громади.

Також одним із важливих напрямків залишається забезпечення належного санітарного стану території громади, її озеленення, збереження та відновлення, якісного ремонту по відновленню мереж зовнішнього освітлення, збільшення кількості працюючих  світлових  точок,  ліквідація  несанкціонованих  звалищ та в цілому створення сприятливих умов для життєдіяльності людини.

Крім того, пріоритетом залишається технічне переоснащення та модернізація спеціалізованої техніки комунальних підприємств громади, запровадження передових технологій, направлених на підвищення якості робіт, економію матеріальних та енергетичних ресурсів при проведенні комплексного благоустрою; зменшення забруднення навколишнього природного середовища шляхом зменшення обсягів захоронення побутових відходів та забезпечення їх сортування.

  - Механізми реалізації Комплексної програми

## 3.1. Нормативно-правове забезпечення

Розроблення програми здійснювалось в межах законів України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  «Про  житлово-комунальні  послуги», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного та соціального розвитку України», «Про благоустрій населених пунктів», «Про захист рослин», «Про рослинний світ», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про відходи», «Про охорону атмосферного повітря», «Про поховання та похоронну справу», «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», Бюджетного кодексу України, наказу Державного   комітету  з   питань   житлово   -    комунального    господарства від 23.09.2003 року № 154 «Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання  об’єктів  благоустрою  населених  пунктів»  та  від  10.08.2004  року №150 «Про затвердження примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд», Правил благоустрою Смолінської територіальної громади.

## 3.2 Строки виконання

Комплексну програму розраховано на 5 років: початок - 2024 рік; завершення - 2028 рік.

Комплексна програма за необхідності переглядається щороку з метою уточнення завдань, які необхідно вирішити у наступному році. Пропозиції щодо внесення змін до програми готує Відділ будівництва, земельних ресурсів, архітектури та ЖКГ Смолінської селищної ради.

## 3.3. Фінансове забезпечення

Фінансове забезпечення Комплексної програми визначається у вигляді орієнтовних  обсягів  фінансових  витрат,  необхідних  для  виконання  заходів  в цілому і  диференційовано  за  роками з  визначенням джерел  фінансування,  у  тому  числі  за  рахунок  коштів  відповідних  бюджетів  та  інших  джерел,  не заборонених законодавством України.

Джерелами фінансування заходів Комплексної програми можуть бути: кошти державного бюджету;

кошти бюджету Смолінської територіальної громади;

кошти підприємств житлово-комунального господарства;

інші джерела фінансування (залучення коштів населення територіальної громади, гранти, кредити міжнародних організацій тощо).

Прогнозні обсяги фінансового забезпечення виконання завдань Комплексної програми на 2024–2028 роки наведено у додатку 1.

  - Очікувані результати виконання Комплексної програми

Виконання заходів Комплексної програми забезпечить:

надання населенню житлово – комунальних послуг належної якості відповідно до вимог національних стандартів;

ефективність роботи підприємств галузі житлово–комунального господарства громади;

економію енергоресурсів шляхом впровадження енергозберігаючих заходів; повне   освітлення   вулиць населених пунктів громади із  застосуванням енергозберігаючих світильників;

створення нових зелених зон культурно – масового відпочинку мешканців громади, створення безпечних та комфортних умов активного відпочинку;

проведення омолодження існуючих парків, скверів, алей в усіх населених пунктах громади;

поліпшення санітарного стану та естетичного вигляду населених пунктів громади.

  - Координація та контроль за ходом виконання Комплексної програми

Координацію діяльності та контроль за виконанням передбачених програмою    заходів,    залучення до виконання програми в установленому законодавством  порядку  підприємств,   установ   та   організацій   незалежно від форми власності та відомчого підпорядкування здійснює Відділ будівництва, земельних ресурсів, архітектури та ЖКГ Смолінської селищної ради.

З метою дотримання принципу колегіальності, компетентності та прозорості фінансового забезпечення реалізації Комплексної програми функції щодо здійснення системного моніторингу покладаються на постійну комісію селищної ради з питань житлово-комунального господарства, промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг.

Громадський контроль за ходом реалізації Комплексної програми здійснюється  (за   їх   бажанням)   представниками   громадських  організацій,  у статуті яких передбачено діяльність у сфері житлово–комунального господарства.

- ПАСПОРТ КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ

розвитку житлово-комунального господарства

в Смолінській територіальній громаді на 2024-2028 роки

| 1. | Ініціатор розроблення програми | Відділ будівництва, земельних ресурсів, архітектури та житлово-комунального господарства Смолінської селищної ради |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Розробник програми | Відділ будівництва, земельних ресурсів, архітектури та житлово-комунального господарства Смолінської селищної ради |  |  |  |  |  |
| 3. | Замовник (відповідальний виконавець) програми | Відділ будівництва, земельних ресурсів, архітектури та житлово-комунального господарства Смолінської селищної ради |  |  |  |  |  |
| 4. | Учасники (співвиконавці) програми | Структурні підрозділи та комунальні підприємства Смолінської селищної ради, інші суб'єкти господарювання |  |  |  |  |  |
| 5. | Термін виконання програми | 2024-2028 роки |  |  |  |  |  |
| 6. | Перелік джерел фінансування, які беруть участь у виконанні програми | Кошти бюджету Смолінської територіальної громади; кошти підприємств житлово - комунального господарства; інші джерела фінансування (залучення коштів населення територіальної громади, гранти, кредити міжнародних організацій тощо) |  |  |  |  |  |
| 7. | Загальний обсяг фінансових ресурсів необхідний для реалізації програми, тис. грн | Всього | 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік | 2027 рік | 2028 рік |
|  |  | 97370,00 | 14190,00 | 20140,00 | 20400,00 | 20830,00 | 21810,00 |

- Загальні положення

Житлово-комунальне    господарство    -    одна    з    найважливіших    галузей у господарському комплексі громади, яка безпосередньо впливає на якість життя її мешканців.

Життєдіяльність громади забезпечують підприємства - надавачі житлово- комунальних послуг, діяльність яких координує Відділ будівництва, земельних ресурсів, архітектури та житлово-комунального господарства Смолінської селищної ради (надалі Відділ). Частину функцій у цій сфері виконує безпосередньо сам Відділ:

| Найменування послуг | Надавач послуг |
| --- | --- |
| Обслуговування багатоквартирних будинків | ТОВ «ГУДЕКС ЕКОСЕРВІС» - управитель багатоквартирних житлових будинків |
|  | ОСББ «Житло для людей», «Смолінчанин», «Пролісок» |
| Постачання теплової енергії | КП «Добробут» Смолінської селищної ради |
| Поводження з побутовими відходами | ТОВ «ГУДЕКС ЕКОСЕРВІС» |
| Вуличне освітлення територіальної громади | Відділ |
| Ритуальні послуги (здійснення поховань померлих), утримання кладовищ територіальної громади | Відділ |
| Благоустрій території Смолінської громади | Відділ, Смолінська селищна рада |
| Водопостачання та водовідведення | Зовнішнє – Смолінське відділення ОКВП «Дніпро-Кіровоград» Внутрішньобудинкове - ТОВ «ГУДЕКС ЕКОСЕРВІС» |
| Вивезення твердих побутових відходів | ТОВ «ГУДЕКС ЕКОСЕРВІС» |
| Утримання місць видалення твердих побутових відходів | Відділ |

Житлово-комунальне господарство територіальної громади потребує до себе значної уваги та значних фінансових вливань, воно залишається однією з найгостріших проблемних питань громади.

З кожним роком погіршується технічний стан галузі житлово - комунального господарства: старіє житловий фонд, зношуються внутрішньобудинкові та інженерні мережі теплопостачання, водопостачання та водовідведення, мережі  вуличного освітлення, більшість зелених насаджень досягли своєї вікової межі та інше.

Зрушити ситуацію, що склалася, можливо лише за умов забезпечення достатнього фінансування Комплексної програми «розвитку житлово-комунального господарства в Смолінській територіальній громаді на 2024-2028 роки» (далі Комплексна програма), спрямованої на розвиток житлово - комунального господарства в цілому.

Комплексна програма визначає структуру, загальний порядок планування, ремонту, утримання і фінансування робіт.

На    підставі    аналізу    ситуації в кожному із напрямків діяльності житлово-комунального господарства, було визначено перелік невирішених проблем, окреслено необхідні цілі та пріоритети, а також сформовано шляхи їх розв’язання та досягнення.

Враховуючи позитивний досвід попередніх періодів, Комплексна програма визначає пріоритетними видатки на: надання допомоги співвласникам багатоквартирних будинків по відновленню ліфтового господарства, забезпечення функціонування теплових мереж, мереж водопостачання та водовідведення, поточного утримання об’єктів благоустрою та вуличного освітлення, утримання в належному стані кладовищ громади та місць видалення відходів.

Програмою визначені завдання та перелік першочергових заходів для вирішення системних проблем цієї галузі на період 2024-2028 років.

Реалізація визначених заходів дозволить підвищити ефективність управління галуззю та забезпечити підвищення якості надання житлово- комунальних послуг, що у свою чергу покращить соціально-економічну ситуацію в житлово - комунальному господарстві міста.

- Аналіз стану житлово-комунального господарства громади

Основним  напрямком  діяльності  житлово-комунального   господарства Смолінської територіальної громади є повне задоволення потреб мешканців в усіх видах житлово-комунальних послуг, створення комфортних умов для проживання та надання їм якісних житлово-комунальних послуг, належне утримання об’єктів комунальної власності, системи центрального теплопостачання, проведення капітальних та поточних ремонтів системи водопостачання та водовідведення, перекладка зношених мереж та прокладання нових мереж, де вони відсутні, вирішення проблеми відновлення роботи ліфтів, утримання об’єктів благоустрою, поступова переорієнтація житлово-комунального господарства громади на енергоефективний шлях, зменшення енергомісткості та собівартості при наданні житлово-комунальних послуг.

У житлово-комунальному господарстві громади багато проблем і якщо не вживати своєчасних заходів щодо їх вирішення, можливе значне погіршення технічного стану житлового фонду, підвищення аварійності об’єктів житлово-комунального господарства, збільшення питомих та непродуктивних витрат матеріальних та енергетичних ресурсів, обсягів капітальних і поточних ремонтів, а внаслідок цього – зростання собівартості послуг, зниження якості житлово-комунальних послуг, збільшення видатків з селищного бюджету.

За своїм змістом і структурою житлово-комунальне господарство є складним об'єктом управління, що включає ряд підгалузей, кожна з яких має власні функціональні особливості та специфічні проблеми розвитку.

  - Ліфтове господарство

Забезпечення роботи ліфтового господарства є надзвичайно важливою соціальною проблемою. Непрацюючі ліфти значно ускладнюють повсякденне життя людей з обмеженими фізичними можливостями, інвалідів, жінок з дітьми та людей похилого віку.

На сьогоднішній день в смт Смоліне є 11 багатоквартирних будинків, в яких передбачено роботу 22 ліфтів. Згідно експертних висновків всі вони не підлягають ремонту та потребують заміни.

Розуміючи важливість проблеми, пропонується надати допомогу співвласникам багатоквартирних будинків по заміні ліфтів із передачею їх на обслуговування організації, що має відповідний дозвіл та ліцензію.

- Теплова комунальна енергетика

Протягом останніх років виробництво,  транспортування   і   постачання   теплової   енергії за всіма групами споживачів, які підключені до системи централізованого теплопостачання та надавали послуги централізованого опалення,   здійснювало комунальне підприємство «Добробут», на    балансі    якого знаходиться    2    котельні,  5 топкових та 2 км теплових мереж.

Для надання послуги з теплопостачання використовується 11 котлів. Загальна теплова потужність котелень – 7,052 Гкал/год.

Теплові мережі прокладені по двохтрубній монтажній схемі. Технічний стан теплових мереж існуючої системи теплозабезпечення характеризується значним фізичним зносом та моральною застарілістю. Котли та тепломережа експлуатуються понад 10 років.

З метою забезпечення сталого проходження опалювального сезону та надання якісних послуг з централізованого опалення соціальній сфері громади необхідно здійснити заміну тепломережі від двох модульних котелень смт Смоліне, по вул. Казакова та вул. Будівельників.

8. Водопровідно-каналізаційне господарство

8.1 Мережа водопостачання

Водопостачання в Смолінській територіальній громаді здійснюється від декількох джерел. Основним видом постачання води в громаду є водогін Синюха – Смоліне потужністю до 26 000м3 на добу з розгалуженою мережею від центрального вузла водопостачання до багатоквартирних та присадибних житлових будинків. По ній подається вода в смт Смоліне та частину села Березівка. Даною мережею на даний час опікується ОКВП «Дніпро-Кіровоград». Жителі вулиць Молодіжна, Спаська та частково Мічуріна в с. Березівка отримують воду з шахтного колодязя, розташованого безпосередньо в населеному пункті. Але ця вода подається як технічна. В частині сіл Хмельове та Якимівка вода подається із свердловин. Інші населені пункти, так як і вулиці вищевказаних сіл, по яких не проходить мережа централізованого водопостачання, забезпечуються водою від  присадибних колодязів та приватних свердловин. Але якість такої води не завжди  відповідає вимогам (ДСанПіН 2.2.4-171-10  вода питна), а враховуючи процес закриття уранової шахти на території смт Смоліне з подальшим можливим її затопленням, є необхідність особливо уважно віднестись до показників якості води, яка використовується з свердловин та колодязів, так як ситуація з відповідністю води санітарним нормам може значно погіршитись.  Тож особливу увагу потрібно звернути на центральний водогін та основну мережу водопостачання, які збудовані у 80 –тих роках минулого століття і на даний час перебувають в аварійному стані. Проведення капітальних та поточних ремонтів водогону та мережі, а також подальше її розгалуження із задіянням нових абонентів, дасть можливість забезпечити населення громади питною водою належної якості.  Стан водогону та мережі на даний час призводить до понаднормових втрат питної води, неможливостi забезпечення населення питною водою потрібної якості та в належній кількості. Наразi iснує загроза припинення постачання питної води населенню.

8.1.1 Водопровід.

На  території  селища  наявні  вулиці взагалі без централізованого водопостачання  та є ряд таких, де водопостачання  здійснюється  по  зношеним сталевим трубопроводам,  котрі  до того ж  прокладені  самовільно без необхідних розрахунків. Проекти або виконавчі схеми відсутні. На балансі водопостачальних підприємств вони також не перебувають. Такий стан справ приводить до того, що   мешканці цих вулиць або залишаються без води, сам на сам зі своїми проблемами, або ж ОКВП «Дніпро-Кіровоград» несе значні збитки за втрати води та неотриману сплату за послуги, що знову таки веде до погіршення ситуації з ремонтом мереж водопостачання та водовідведення. Цю ситуацію можна змінити, проклавши нові мережі водопроводів там, де вони відсутні, підключивши нових абонентів, а також перекладанням існуючих гілок зношених водогонів, забезпечивши їх відповідність вимогам чинних норм.  Усі такі території  умовно розділяються на чотири мікрорайони.

- Вулиці: Польова, Перемоги, Урожайна, Енергетиків, Ентузіастів в с. Березівка - загальна протяжність необхідних  трубопроводів складає близько 7 кілометрів. Є необхідність прокладання основних  водогонів  марки ПЕ 100 діаметром 75 -160мм. Орієнтовна вартість матеріалів та робіт  у цінах на 2023 рік складає 4 300 тисяч гривень. До  початку  робіт необхідно розробити ПКД  з корегуванням цін на момент виконання робіт.  Подальше підключення абонентів  буде виконуватись власними коштами.

- Вулиці: Садова, Саркісяна, Ювілейна, пров. Дачний в смт Смоліне - загальна протяжність необхідних  трубопроводів  складає близько 2,2  кілометрів. Є необхідність прокладання основних  водогонів  марки ПЕ 100 діаметром 65 - 90мм. Орієнтовна вартість матеріалів та робіт  у цінах на 2023 рік складає 2 300  тисяч гривень. Перед початком робіт необхідно розробити ПКД з корегуванням цін на момент виконання робіт.  Подальше підключення абонентів  буде виконуватись власними коштами.

- Вулиці: Зарічна, Прибережна, Геологів, Нагірна в смт Смоліне - загальна протяжність необхідних  трубопроводів  складає близько 2,6  кілометрів. Є необхідність прокладання основних  водогонів  марки ПЕ 100 діаметром 65 - 90мм. Орієнтовна вартість матеріалів та робіт  у цінах на 2023 рік складає 2 700  тисяч гривень. Перед початком робіт необхідно розробити ПКД з корегуванням цін на момент виконання робіт.  Подальше підключення абонентів  буде виконуватись власними коштами.

- Вулиці: Ватутіна, Центральна в с. Березівка - загальна протяжність необхідних  трубопроводів  складає близько 3 кілометрів. Враховуючи подальше підключення інших вулиць села Березівка, планується прокладання основних  водогонів марки ПЕ 100 діаметром 90 мм. Орієнтовна вартість матеріалів та робіт  у цінах на 2023 рік складає 3 700  тисяч гривень. Перед початком робіт необхідно розробити ПКД  з корегуванням цін на момент виконання робіт.  Подальше підключення абонентів  буде виконуватись власними коштами.

Ще однією проблемою в системі водопостачання є внутрішньобудинкові мережі багатоквартирних будинків, які через свій вік, та відповідно зношеність, приводять до частих аварій та витоків, а це в свою чергу – до додаткових нарахувань абонентам  за втрати води на мережах їхнього будинку  та обґрунтованих претензій з їх боку на адресу обслуговуючої компанії та балансоутримувача.   Вирішенням даної проблеми буде заміна внутрішньо будинкових  мереж на сучасні матеріали, не  схильні до корозії та утеплення їх задля запобігання перемерзанню у зимовий період.

8.1.2. Люки.

На території селища  знаходиться велика кількість  підземних комунікацій.  Це і діючий водопровід, каналізація, зв'язок,  так і мережа раніше діючого центрального опалення. Усі ці комунікації мають зовнішні колодязі, люки на яких часто відсутні або зруйновані, що створює загрозу життю і здоров’ю людей. Тому необхідно проводити відповідний ремонт таких колодязів та заміну люків на них.

# 8.2. Мережа водовідведення

Водовідведення по смт Смоліне  централізоване з можливістю прийняття стоків до 10 тис. куб. м. на добу. Система дає доволі серйозні навантаження на існуючі мережі та споруди водопровідно - каналізаційного господарства.

Каналізаційна мережа селища виконана  з керамічних труб діаметром 160-400мм. В багатьох місцях спостерігається їх  руйнація що приводе до вимивання ґрунту під асфальтним покриттям, часті засмічення  тощо.  Загальна протяжність мереж каналізації по  селищу становить 55 км.   Найпроблемніші місця  зовнішньої каналізації  мають будинки №№ 7; 7А;  13; 17; 19; 21; 26 по вул. Казакова;   будинки №№11; 12 по вул. Будівельників, та будинок № 64 по вул. Геологів.  Враховуючи неможливість  заздалегідь вирахувати вартість  пропонується запланувати  на роботи по заміні зовнішніх мереж каналізації  10 000 000 (десять мільйонів  грн.)  Перед початком робіт необхідно розробити ПКД  з корегуванням  уточнених обсягів робіт та  цін на момент виконання робіт.

Ще одна проблема, пов’язана з водовідведенням, це система відводів каналізації з будинків  та внутрішньо будинкові  каналізаційні мережі,  виконані з чавунних труб Ø 100 мм. Під впливом часу та потрапляння в каналізацію жирів, хімічних речовин, крупних не розчинних вкраплень, внутрішня частина труб покрита наростами та подекуди втратила до 60% пропускної спроможності. Все це  приводить до частих попадань нечистот до підвалів будинків.

# 9. Фінансова підтримка підприємствам комунального господарства

селища

За рахунок коштів селищного бюджету протягом останніх двох років надавалась фінансова підтримка КП Смолінський «Добробут» на загальну суму 7 457,026 тис. грн за таким напрямами:

- на погашення заборгованості за спожитий природний газ – 6 344,689 тис. грн.

- на погашення заборгованості за розподіл природного газу – 424,571 тис. грн.

- на придбання основних засобів (щіпоріз) – 321,8 тис. грн;

- на проведення поточного ремонту – 298,0 тис. грн;

- на відшкодування різниці в тарифах - 37,966 тис. грн.;

- на погашення заборгованості за спожиту електричну енергію – 30,0 тис. грн.

КП Смолінський «Добробут» в 2023 році за свої кошти закупив трактор та причіп до нього на загальну суму 1101 тис. грн., а також навісне обладнання для можливості виконання робіт по благоустрою території, а саме: поворотний відвал, щелепний ковш, навантажувач, косарку дорожню та щітку комунальну на загальну суму 619,418 тис. грн.

- Благоустрій громади

Проведення комплексу заходів з благоустрою громади є одним із пріоритетних напрямів діяльності селищної ради.

Заходи з благоустрою передбачають розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання територій громади у належному стані, їх санітарного очищення, збереження об’єктів загального користування, роботи щодо відновлення, належного утримання та раціонального використання територій, охорони та організації упорядкування об'єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання.

Впродовж останніх 5 років у селищі та селах громади проведена значна робота у сфері благоустрою, що включає реконструкцію, поточний ремонт та обслуговування вуличного освітлення, розчищення частини території та кладовищ від стихійних насаджень, порослі дерев та кущів, їх окультурення. За цей час було відремонтовано та встановлено ряд дитячих та спортивних майданчиків, ролердром, створено нову паркову зону ім. Т.Г. Шевченка в смт Смоліне, розчищено і окультурено паркові зони та зони відпочинку в с. Березівка, Хмельове, Копанки, Якимівка, Нововознесенка. Насаджено нові дерева в населених пунктах громади, ліквідовано ряд стихійних сміттєзвалищ, постійно упорядковуються визначені місця видалення побутових відходів, проводиться поточний ремонт малих архітектурних форм та інші роботи.

Більшість цих робіт проводилась безпосередньо Смолінською селищною радою та Відділом будівництва, земельних ресурсів, архітектури та ЖКГ, що не властиво органам місцевого самоврядування. Для упорядкування цієї роботи в майбутньому, приведення її до норм чинного законодавства, враховуючи економічну складову та можливість ефективнішого залучення техніки, наявної в КП «Добробут», пропонується функції по утриманню благоустрою території, вуличного освітлення Смолінської громади, утримання місць видалення твердих побутових відходів та ям Беккарі, утримання кладовищ та надання ритуальних послуг, на протязі 2024 року передати КП «Добробут».

- Зовнішнє вуличне освітлення в громаді

Довжина мереж зовнішнього освітлення населених пунктів громади становить 59,6 км, які включають в себе повітряні ізольовані лінії (СІП та кабель) та повітряні неізольовані лінії.

Загальна кількість світильників, задіяних у системі зовнішнього освітлення громади, становить 841 одиниць, з них:

паркові світильники – 6 од. (0,7 %);

світильники, що працюють від енергії сонця – 4 од. (0,5 %);

з натрієвими лампами ДНаТ - 114 од. (13,6 %);

лампи енергозберігаючі та лампи типу LED – 717 од. (85,2 %)

Найбільш поширеним джерелом світла в системі зовнішнього освітлення громади є енергозберігаючі світильники типу LED потужністю від 20 до 50 Вт.

Для зменшення використання електроенергії в громаді, можливості своєчасно реагувати на несправності вуличного освітлення, забезпечення автоматичної роботи ліній електропередач в залежності від природного освітлення,  необхідно здійснити заміну 114 шт. світильників з лампами ДНаТ, які є технічно застарілими та встановити відповідні модулі й програмне забезпечення, яке дасть можливість контролювати мережі зовнішнього освітлення та здійснювати їх своєчасне включення (відключення). Такі заходи дадуть і суттєву економію бюджетних коштів, і покращать реагування на несправності мереж вуличного освітлення.

Робота по заміні застарілих світильників та ламп на нові світлодіодні вже дала змогу зменшити споживання електричної енергії. Якщо в 2019 році за рік споживалось 150 000 кВт, то в 2021 році – вже 121 700 кВт. Показники 2022 – 2023 років не дають всієї картини, так як в зв’язку з війною вуличне освітлення працювало в обмеженому режимі.

Протягом 2021 року були виконані роботи по реконструкції мереж вуличного освітлення в с. Якимівка (вул. Квіткова та Степова), в с. Калаколове (вул. Центральна) та в с. Копанки (вул. Селище). В 2022 – 2023 роках проведено поточний ремонт повітряної лінії із заміною відкритого проводу на самонесучий ізольований кабель вуличного освітлення по вул. Геологів. По населених пунктах  громади за цей час замінено лампи на світлодіодні в кількості 173 од. та застарілі світильники на нові LED світильники у кількості 22 од.

На сьогоднішній день існує велика необхідність у завершенні освітлення вулиць та доріг в селах громади, де жителі гостро потребують належних умов проживання. Найбільше таких вулиць в с. Хмельове, але значна їх кількість і в інших населених пунктах громади, крім смт Смоліне та с. Березівка, де фактично цей процес завершено, за виключенням нового мікрорайону, що поступово забудовується.

- Санітарне очищення громади та вивезення твердих побутових відходів

Одним із важливих заходів благоустрою в громаді є утримання її територій в належному санітарному стані.

Надання цих послуг має бути своєчасне, безперебійне та належної якості, у відповідності до існуючих норм та правил.

На даний час послуги по утриманню прибудинкової території та вивезенню твердих побутових відходів надає ТОВ «ГУДЕКС ЕКОСЕРВІС» - управитель багатоквартирних житлових будинків. Вивезення ТПВ здійснюється згідно затвердженої Схеми санітарного очищення населених пунктів Смолінської територіальної громади. Прибирання іншої території благоустрою, крім закріпленої за підприємствами та організаціями громади, а також утримання місць видалення побутових відходів здійснює Відділ будівництва, земельних ресурсів, архітектури та житлово-комунального господарства та Смолінська селищна рада.

На території Смолінської територіальної громади розміщені чотири місця видалення відходів (МВВ):

- смт Смоліне

- с. Копанки

- с. Хмельове

- с. Новопетрівка

МВВ смт Смоліне займає площу 5,89 га, де станом на 2022 рік знаходяться 33004 т твердих побутових відходів

МВВ с. Новопетрівка займає площу 1,0 га, де станом на 2022 рік знаходяться 72,0 т твердих побутових відходів

МВВ с. Копанки займає площу 1,0 га, де станом на 2022 рік знаходяться 136 т твердих побутових відходів

МВВ с. Хмельове займає площу 1,07 га де станом на 2022 рік знаходяться 137 т твердих побутових відходів

Місця видалення відходів знаходяться у задовільному стані.

Вивезення відходів та утримання майданчиків для розміщення контейнерів для твердих побутових відходів проводить підприємство-надавач послуг у сфері поводження з твердими побутовими відходами ТОВ «ГУДЕКС ЕКОСЕРВІС». Але така робота потребує покращення в частині забезпечення вивезення твердих побутових відходів у сільських населених пунктах громади.

Збирання ТПВ в громаді здійснюється контейнерним та безконтейнерним методами. Контейнерний метод передбачає збір побутових відходів у спеціальні контейнери, розташовані на майданчиках багатоповерхової житлової забудови. Безконтейнерний метод збору ТПВ застосовується в районах приватної забудови. Крім звичайних контейнерів встановлено також спеціальні контейнери для сортування побутових відходів, а саме: скло, пластик, бумага.

Для забезпечення належного рівня надання послуг з вивезення побутових відходів здійснюється щорічний ремонт контейнерів, та при необхідності – їх  оновлення, проводиться ремонт під'їзних шляхів до контейнерних майданчиків.

Динаміка показників утворення твердих побутових відходів за попередніх п’ять  років  наступна:

| Показник/роки | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Середня чисельність населення, осіб | 15900 | 15900 | 15900 | 15900 | 15900 |
| Обсяг захоронення ТПВ, м3 | 15640 | 15816 | 12611 | 11750 | 12011 |
| Обсяг захоронення ТПВ, тон | 3128 | 3163 | 2648 | 2355 | 2383 |
| Чисельність населення, охоплена послугою вивезення відходів, осіб | 15900 | 15900 | 15900 | 15900 | 15900 |
| Вивезення ТПВ на одну особу, м3 | 0,984 | 0,995 | 0,793 | 0,793 | 0,755 |

Зменшення обсягів ТПВ в 2021 – 2022 роках сталась в тому числі і за рахунок встановлення контейнерів для сортування твердих побутових відходів.

Кількість      контейнерів,       які       обслуговуються       підприємствами  та організаціями, що здійснюють обслуговування житлового фонду становить  72од.

В перспективі  заплановане  оновлення автомобільного парку сміттєвозів та контейнерного парку для побутових відходів, в тому числі контейнерів для сортування ТПВ.

З метою контролю викидів в атмосферу шкідливих речовин та забруднення ґрунтів в санітарній зоні сміттєзвалищ, проводиться щорічний лабораторний моніторинг з наданням відповідних протоколів сертифікованою лабораторією.

- Озеленення та догляд за зеленими насадженнями, парками і

скверами громади

Центр територіальної громади – селище Смоліне, це типове шахтарське містечко, яке будувалось в 70-х – 80-х роках минулого століття. Згідно тодішнього генерального плану повинно було побудуватись місто приблизною чисельністю в декілька десятків тисяч населення з відповідною розвиненою інфраструктурою та місцями відпочинку для шахтарів. Але в зв’язку з тим, що через економічні труднощі, а потім і після розпаду СРСР будівництво міста повністю зупинилось, ці плани не були реалізовані. На той час збудували лише частину багатоквартирних будинків, лікарське містечко, стадіон, один із наймасштабніших на той час дитячо-юнацьких центрів, торгівельний комплекс та декілька шкіл і дитячих садочків. Іншу соціальну інфраструктуру, а також місця відпочинку для шахтарів будівельники створити не встигли. Тому виникла ситуація, коли для селища з 10-тисячним населенням є житло і майже вся соціальна інфраструктура, але паркові зони, місця відпочинку, спортивні та дитячі площадки чи навіть явно визначений центр населеного пункту були відсутні. Економічний спад 90-х років та першого десятиріччя 2000 років, коли основне містоутворююче підприємство селища простоювало, або ж працювало з перебоями, не давав селищу змоги  розвиватись, а навпаки економічна ситуація значно погіршилась. І лише починаючи з другого десятиріччя цього століття поступово вдається вирівнювати ситуацію в громаді, наводити лад у всіх сферах її діяльності. За цей час було встановлено 10 нових дитячих та спортивних майданчиків, збудовано роллердром, сквер ім. Т.Г.Шевченка, реконструйовано центральну частину селища, встановлено паркові лавки відпочинку з урнами по вул. Казакова, в парковій зоні мікрорайону «Кільтінка», на селищній набережній. Щороку висаджується значна частина нових дерев, в тому числі закладено новий парк біля селищного ринку. Після об’єднання громади в 2020 році, така робота продовжується і в інших населених пунктах, де також підчищаються та оновлюються існуючі паркові зони, висаджуються нові дерева.

Але проведеної роботи в цьому напрямку недостатньо і потрібно прикласти ще максимум зусиль для того, щоб і центр громади Смоліне і інші наші населені пункти були комфортними для проживання як в плані роботи і інфраструктури, так і в плані відпочинку. Озеленення – це комплексна робота, яка охоплює планування, нормування, проєктування, утримання об’єктів зеленого господарства тощо.

Провідне і найбільш важливе місце в мережі озеленених територій громади належить насадженням загального користування, які безпосередньо впливають на стан середовища проживання і виступають місцем відпочинку мешканців, а позитивна екологічна і санітарно - гігієнічна роль насаджень вулиць загальновідома.

Серед насаджень, які ростуть на вулицях, зустрічається велика частка дерев із пошкодженнями стовбура і скелетних гілок, які являють небезпеку для життя і здоров’я громадян, і тому підлягають видаленню. Також значна частина дерев, особливо тополі - досягли граничного віку і потребують заміни. В громаді робота в цьому напрямку проводиться працівниками Смолінської селищної ради та відділу будівництва, земельних ресурсів, архітектури та ЖКГ, що не властиво для органів місцевого самоврядування, так ефективно за відсутності відповідних спеціалістів та техніки, яку своєчасно найняти не завжди можливо.

То ж  потребує вирішення питання ефективної роботи відповідних служб громади по озелененню її території, насадженню та формуванню нових парків, скверів та зон відпочинку.

- Місця поховання

Станом на 2023 рік на території Смолінської територіальної громади є 33 кладовища, з яких поховання здійснюється на 27 діючих, а саме:

смт Смоліне                 – 2 шт., поховання на 1 кладовищі;

с. Березівка                   - 2 шт., поховання на 1 кладовищі;

с. Пятихатки                – 1 шт., поховання не проводяться;

с. Новопавлівка           – 1 шт., діюче

Копанський старостат

с. Копанки                    - 2 шт., діючі;

с. Гаївка                        - 2 шт., поховання на 1 кладовищі;

с. Полохівка                 - 1 шт., діюче

Хмелівський старостат

с. Хмельове                 - 3 шт., діючі;

с. Калаколове              - 2 шт., діючі;

с. Запашка                   - 1 шт., поховання не проводяться;

с. Новогригорівка      – 1 шт., діюче;

с. Новопетрівка           - 2 шт., діючі;

с. Новоолександрівка – 1 шт, діюче.

Якимівський старостат

с. Якимівка                 - 1 шт., діюче;

с. Новостанівка          - 1 шт., діюче;

с. Миропіль                - 2 шт., діючі;

с. Межове                   - 1 шт., діюче;

с. Дорофіївка              - 2 шт., діючі;

с. Андріївка                - 1 шт., діюче;

с. Нововознесенка     - 3 шт., діючі;

с. Успенівка               - 1 шт., діюче.

Одним із основних завдань у наданні ритуальних послуг жителів громади є забезпечення утримання місць поховань в належному стані, створення сприятливих умов щодо впорядкування та можливості догляду мешканців за могилами своїх близьких, надання естетичного вигляду територій кладовищ шляхом її прибирання, озеленення, збереження ритуальної атрибутики на місцях поховань, запобігання оскверненню місць поховань, а  також підтримання у належному стані пам’ятників та пам’ятних знаків.

Так в 2020 році Смолінською селищною радою було встановлено паркани  на кладовищах смт Смоліне та с. Березівка на суму 196,3 тис. грн. В 2023 році вже відділом будівництва, земельних ресурсів, архітектури та ЖКГ проведено поточний ремонт доріг на кладовищі в смт Смоліне на суму 138, 4 тис. грн., висаджено там квітник та алею з туй. Проведено значну роботу по впорядкуванню території всіх кладовищ громади, де вирубано та підчищено старі аварійні дерева, їх порослі та кущі.

Цю роботу потрібно виконувати і в подальшому. Так існує потреба продовжити паркан та встановити на вході арку на Смолінському кладовищі, встановити новий або ж продовжити паркани на кладовищах сіл Копанки, Полохівка, Гаївка, Новопавлівка, Хмельове – 2 кладовища, Новогригорівка, Якимівка, Березівка, зарезервувати земельні ділянки для розширення території кладовищ в смт Смоліне, с. Нововознесенка, с. Новогригорівка. Також необхідно викопати чи поновити рови на кладовищах с. Копанки та с. Хмельове – 1 шт. Потребує завершення розчистка територій кладовищ та підтримання їх в належному вигляді в подальшому.

# Начальник відділу будівництва,

# земельних ресурсів, архітектури та ЖКГ			Володимир Бойко

Додаток 1

до Комплексної програми розвитку житлово-комунального господарства в Смолінській територіальній громаді на 2024- 2028 роки

Заходи щодо забезпечення виконання Комплексної програми розвитку житлово-комунального господарства в Смолінській територіальній громаді на 2024-2028 роки

| № з/п | Найменування заходу | Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, всього, тис. грн.: | у тому числі за роками: |  |  |  |  | Відповідальні та виконавці |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| І. | Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Фінансова підтримка КП «Добробут» Смолінської селищної ради» на відшкодування витрат по здійсненню благоустрою території громади (в тому числі утримання паркових зон, скверів, місць відпочинку, спортивних та дитячих майданчиків, місць видалення твердих побутових відходів, озеленення та інше) | 13500,00 | 2480,00 | 2590,00 | 2700,00 | 2810,00 | 2920,00 | Відділ будівництва, земельних ресурсів, архітектури та ЖКГ, КП «Добробут» |

| 2. | Фінансова підтримка КП «Добробут» Смолінської селищної ради» на розробку проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в постійне користування під 3 діючих кладовища | 20,00 | 20,00 | - | - | - | - | Відділ будівництва, земельних ресурсів, архітектури та ЖКГ, КП «Добробут» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Фінансова підтримка КП «Добробут» Смолінської селищної ради» на купівлю техніки з гідравлічним підйомником | 2000,00 | - | 2000,00 | - | - | - | Відділ будівництва, земельних ресурсів, архітектури та ЖКГ, КП «Добробут» |
|  | Всього по розділу І: | 15520,00 | 2500,00 | 4590,00 | 2700,00 | 2810,00 | 2920,00 |  |
| ІІ. | Відновлення роботи ліфтів та забезпечення їх надійної та безперебійної експлуатації |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Капітальний ремонт (реконструкція) ліфтів з виготовленням проєктно-кошторисної документації в 11-ти багатоповерхових житлових будинках | 13800.00 | 2500.00 | 2600.00 | 2700.00 | 2800.00 | 3200.00 | Відділ будівництва, земельних ресурсів, архітектури та ЖКГ, КП «Добробут» |
|  | Всього по розділу ІІ: | 13800.00 | 2500.00 | 2600.00 | 2700.00 | 2800.00 | 3200.00 |  |
| ІІІ. | Організація благоустрою населених пунктів (вуличне освітлення, елементи благоустрою, паркові зони і т.д.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Капітальний ремонт, реконструкція, нове будівництво мереж зовнішнього освітлення, у тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації та експертиза | 6000,00 | 1200,00 | 1300,00 | 1300,00 | 1100,00 | 1100,00 | Відділ будівництва, земельних ресурсів, архітектури та ЖКГ |

| 2. | Поточний ремонт та утримання в належному стані мереж зовнішнього освітлення громади | 2500,00 | 400,00 | 450,00 | 500,00 | 550,00 | 600,00 | Відділ будівництва, земельних ресурсів, архітектури та ЖКГ, КП «Добробут»" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Відшкодування вартості спожитої електроенергії для зовнішнього освітлення вулиць громади | 2500,00 | 400,00 | 450,00 | 500,00 | 550,00 | 600,00 | Відділ будівництва, земельних ресурсів, архітектури та ЖКГ, КП «Добробут»" |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4. | Влаштування зупинок громадського транспорту, у тому числі виготовлення проєктно-кошторисної документації | 150,00 | 50,00 | 60,00 | 40,00 | - | - | Відділ будівництва, земельних ресурсів, архітектури та ЖКГ, КП «Добробут»" |
| 5. | Влаштування нових парків, скверів (капітальний ремонт, реконструкція) з виготовленням проєктно-кошторисної документації | 7000.000 | 0.00 | 1000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | Відділ будівництва, земельних ресурсів, архітектури та ЖКГ, КП «Добробут»" |
|  | Всього по розділу ІІІ: | 18150,00 | 2050,00 | 3260,00 | 4340,00 | 4200,00 | 4300,00 |  |
| ІV. | Водопостачання та водовідведення |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Капітальний ремонт (реконструкція, нове будівництво) зовнішніх мереж водопостачання з виготовленням проєктно-кошторисної документації | 13800,00 | 2400,00 | 2400,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | Відділ будівництва, земельних ресурсів, архітектури та ЖКГ, КП «Добробут», ТОВ «ГУДЕКС ЕКОСЕРВІС», ОСББ, ОКВП «Дніпро-Кіровоград» |

| 2. | Капітальний ремонт (реконструкція) внутрішньобудинкових мереж водопостачання та водовідведення | 3700,00 | 740,00 | 740,00 | 740,00 | 740,00 | 740,00 | Відділ будівництва, земельних ресурсів, архітектури та ЖКГ, КП «Добробут», ТОВ «ГУДЕКС ЕКОСЕРВІС», ОСББ, співвласники багатоквартирних будинків |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Капітальний ремонт (реконструкція, нове будівництво) мереж водовідведення з виготовленням проєктно- кошторисної документації | 10200,00 | 200.00 | 2500,00 | 2500,00 | 2500,00 | 2500,00 | Відділ будівництва, земельних ресурсів, архітектури та ЖКГ, КП «Добробут», ТОВ «ГУДЕКС ЕКОСЕРВІС», ОСББ, ОКВП «Дніпро-Кіровоград» |

|  | Всього по розділу ІV: | 27700,00 | 3340,00 | 5640,00 | 6240,00 | 6240,00 | 6240,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V. | Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Капітальний ремонт мережі теплопостачання від модульних котелень в смт Смоліне | 17600,00 | 3000.00 | 3200.00 | 3500.00 | 3800.00 | 4100.00 | Відділ будівництва, земельних ресурсів, архітектури та ЖКГ, КП «Добробут»" |
|  | Всього по розділу V: | 17600,00 | 3000.00 | 3200.00 | 3500.00 | 3800.00 | 4100.00 |  |
| VІ. | Забезпечення благоустрою кладовищ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт та встановлення огорожі кладовищ, інші заходи по їх благоустрою | 2400,00 | 400,00 | 430,00 | 480,00 | 520,00 | 570,00 | Відділ будівництва, земельних ресурсів, архітектури та ЖКГ, КП «Добробут»" |
| 2. | Утримання території кладовищ | 2200,00 | 400,00 | 420,00 | 440,00 | 460,00 | 480,00 | Відділ будівництва, земельних ресурсів, архітектури та ЖКГ, КП «Добробут»" |
|  | Всього по розділу VІ: | 4600,00 | 800,00 | 850,00 | 920.00 | 980.00 | 1050.00 |  |
|  | Разом по розділам І - VІ Комплексної програми: | 97370,00 | 14190,00 | 20140,00 | 20400,00 | 20830,00 | 21810,00 |  |

# Начальник відділу будівництва,

земельних ресурсів, архітектури та ЖКГ                                                            Володимир Бойко