Додаток № 4

до рішення Смолінської селищної  ради

від 21 березня 2025 року №_____

Звіт про виконання Програми утримання і розвитку автомобільних доріг, вулиць та дорожньої інфраструктури Смолінської територіальної громади на 2024-2028 роки (Рішенням Смолінської селищної ради  від 02 лютого 2024 року № 563)

На виконання даної програми відділом та селищною радою виконувалась наступна робота:

Поточним  ремонтом  доріг  струменевим  способом відремонтовано:

- 5 (п’ять) вулиць в с. Березівка (вул. Незалежності, Центральна, Молодіжна, Шевченка і Вишнева) загальною площею близько 392м2

- 9 вулиць та об’єктів в с-щі Смоліне(вул. Транспортна, вул. Автобазівська, вул. Шкільна, вул. Будівельників, вул. Казакова, дамба, вул. Саркісяна, вул. Ювілейна, вул. Геологів) загальною площею близько   1628 м2

- 2 вулиці в с. Новопавлівка площею 60 м2

Якимівський старостат

- 3 вулиці с. Якимівка (вул. Квіткова, Вишнева та вул. Молодіжна)

- 1 ділянка дороги по вул. Войнівській в с. Нововознесенка.

Загальна площа робіт близько  321 м2

Копанський старостат

- 3 вулиці в с. Копанки (вул. Хутірська, Шкільна, Шевченка)

- 2 вулиці в с. Гаївка (вул. Степова та вул. Центральна).

загальна площа робіт близько 1056 м2

Хмелівський старостат

- 7 вулиць в с. Хмельове (вул. Церковна, Українська, Соборна, Центральна, Лісова, Виноградна, між вул. Соборна та Берегова)

- 2 вулиці в с. Новогригорівка (вул. Центральна та вул.Б-Хмельницького).

Загальна площа робіт по старостату близько 1756 м2

Всього по громаді виконано поточного ремонту доріг струменевим способом загальною площею 5213 м2. (Середня вартість таких робіт склала 409,58 грн/ м2 )

Поточні  ремонти доріг асфальтуванням

- Поточний ремонт двох доріг в селищі Смоліне, (по вул. Транспортній та по вул. Казакова) загальною площею близько 83 м2

- 1 ділянка дороги в с. Березівка (виїзд з вул. Ентузіастів на перехрестя  вул. Казакова і Будівельників в селищі Смоліне) загальною площею близько 94 м2

Хмелівський старостат

-     2 ділянки доріг в с. Хмельове (між вул. Гоголя та вул. Центральна, а також по вул. Гоголя) загальною площею 487 м2

___________________________________________________________________________________________

Всього по громаді заасфальтовано 5 ділянок доріг загальною площею 664 м2 (середня вартість таких робіт склала 806,1 грн /м2)

___________________________________________________________________________________________

Співпраця з Агенством (надання їм субвенції на виконання робіт)

Виконано роботи по асфальтуванню доріг: Смоліне – Новопавлівка        (С122081) на площі 1014 м2 ; Хмельове-Якимівка-Дорофіївка (С122065) на площі 96 м2; Полохівка – Копанки – Гаївка (С122077) на площі 198 м2

Всього Агенством виконано поточний ремонт доріг по Смолінській громаді методом асфальтування на площі 1308 м2.

Комплекс робіт по грейдеруванню доріг, засипання їх щебеневою сумішшю, розрівнюванню / коткуванню:

- провул. між вул. Геологів та вул. Нагірна в с-щі Смоліне – 375 м2

- 4 ділянки доріг в с. Березівка загальною площею 4615 м2 (по вулицях Перемоги, Ентузіастів, Енергетиків, Урожайна)

- ділянка дороги по вул. Конторська в с. Новопавлівка – 700 м2

- ділянка дороги по вул. Волошкова в с. Копанки – 550 м2

- 2 ділянки доріг в Якимівському старостаті (по вул. Давидівка та по вул. Старохутірська в с. Нововознесенка). Загальна площа таких робіт по старостату – 1260 м2

- 3 ділянки доріг в Хмелівському старостаті (по вул. Берегова та по вул. Дружби в с. Хмельове та ділянка дороги між вул. Набережна і вул. Зарічна в с. Новопетрівка. Загальна площа таких робіт по старостату – 4794 м2

- також надано субвенцію Агенству автомобільних доріг у Кіровоградській області по виконанню такого комплексу робіт на ділянках дороги Хмельове-Якимівка-Дорофіївка (С122065) загальною площею – 4500 м2

Всього по громаді проведено грейдерування доріг, засипання їх щебеневою сумішшю, розрівнювання/коткування щебеню на площі - 16299 м2, це орієнтовно 4 км доріг.

Крім того у визначених місцях нанесено дорожню розмітку «Пішохідний перехід».