# ПРОГРАМА

### адаптації приміщень діючих закладів дошкільної освіти Смолінської ТГ до вимог цивільного захисту в умовах воєнного стану на 2026-2028 роки

Термін реалізації: 2026–2028 роки.

Об'єкт реалізації: Заклади дошкільної освіти (ЗДО) Смолінської селищної ради (зокрема ЗДО №3 «Ромашка», «Струмочок»).

## 1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ ТА ПІДСТАВИ РОЗРОБЛЕННЯ

Програма розроблена для забезпечення безпечного освітнього середовища згідно з:

- Законами України «Про освіту» та «Про дошкільну освіту».

- Кодексом цивільного захисту України.

- Розпорядженням КМУ від 17.12.2025 № 1456-р (Державна програма адаптації приміщень ЗДО).

- Санітарним регламентом для ЗДО.

Ключові принципи програми - пріоритет життя і здоров’я дітей та працівників, доступність та інклюзивність.

## 2. МЕТА ТА ПРОБЛЕМИ, ЩО ПОТРЕБУЮТЬ РОЗВ’ЯЗАННЯ

Головна мета: Створення безпечних умов перебування вихованців та персоналу, що дозволяє відновити повноцінний очний освітній процес навіть в умовах тривалих повітряних тривог.

Основні виклики (проблеми):

- Психологічний дискомфорт дітей через перебування  в приміщеннях укриття.

- Відсутність автономних систем пожежної сигналізації в укриттях та внутрішнього оповіщення.

- Необхідність адаптації простору для дітей з особливими освітніми потребами (ООП).

## 3. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ТА ЗАХОДИ РЕАЛІЗАЦІЇ

### 3.1. Технічна адаптація та облаштування укриттів

| Заходи | Відповідальні | Термін |
| --- | --- | --- |
| Моніторинг та проектування. Інвентаризація стану приміщень, розробка планів адаптації з урахуванням інклюзивності. | Відділ освіти, директори ЗДО | 1–3 міс. / Постійно |
| Будівельні роботи. Ремонт вентиляції, санвузлів, облаштування ігрових зон (за потребою). | Засновник, підрядники | Згідно графіка |
| Автономність. Встановлення генераторів, створення запасів пального та води (мін. 2 л/особу). | Відділ освіти/Директори ЗДО | На період дії ВС |
| Зв'язок. Забезпечення Wi-Fi, радіоприймачами та Powerbank. | Відділ освіти/Адміністрація ЗДО | Терміново |

### 3.2. Безпека та сповіщення

- Встановлення внутрішніх систем гучного мовлення.

- Монтаж автоматичної пожежної сигналізації (АПС), перевірка вогнегасників.

- Розміщення знаків евакуації та емблем міжнародного гуманітарного права.

### 3.3. Психологічна та медична підтримка

- Створення ігрових куточків, м’якого покриття, забезпечення наборами для творчості та антистрес-іграшками.

- Використання колонок для терапевтичних казок та спокійної музики.

- Комплектування аптечок за вимогами та навчання персоналу домедичній допомозі.

## 4. ЕТАПИ ТА ГРАФІК ВИКОНАННЯ

- І етап (2026 р.): Обстеження, закупівля першочергового обладнання та часткове облаштування .

- ІІ етап (3-6 міс. реалізації): Завершення робіт із зонування та їх наповнення, повне оснащення технічними засобами, навчання персоналу .

- ІІІ етап (Постійно): Моніторинг, поповнення запасів, проведення тренувань (щоквартально) та "Тижнів безпеки" .

## 5. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Фінансування здійснюється за рахунок:

- Коштів місцевого бюджету Смолінської ТГ.

- Міжнародної технічної допомоги (гранти, донори).

- Благодійних внесків та інших джерел.

Орієнтовний кошторис (на один заклад):

## Фінансовий план реалізації Програми (2026–2028 рр.)

Фінансування розраховане на підтримку закладів дошкільної освіти (ЗДО №3 «Ромашка» та «Струмочок»). Загальний бюджет формується з місцевого бюджету, грантів, благодійних внесків та державного бюджету.

### 1. Орієнтовний розподіл витрат на один заклад

Згідно з вашими розрахунками, базові витрати на один заклад складають:

| Стаття витрат | Орієнтовна сума (грн) |
| --- | --- |
| Оповіщення та сан-гігієна (системи мовлення, запаси води) | ~14 360 |
| Медичне забезпечення (аптечки, навчання) | ~6 550 |
| Розвивальне обладнання (ігрові зони, антистрес) | ~37 910 |
| Разом на один заклад (базове наповнення) | ~58 820 |

### 2. Розподіл фінансування за роками (етапи)

Оскільки програма розрахована на три роки, кошти доцільно розподілити за пріоритетністю заходів:

#### 2026 рік: Етап І (Старт та безпека)

- Інвентаризація: закупівля Starlink/Wi-Fi, джерела безперебійного живлення та павербанки

- Фінансування в межах бюджетних призначень Смолінської ТГ.

- Забезпечення 100% відповідності вимогам цивільного захисту.

#### 2027 рік: Етап ІІ (Адаптація та комфорт)

- Завершення робіт із зонування, облаштування ігрових куточків та м’якого покриття.

- Залучення міжнародної технічної допомоги та донорів (гранти) для закупівлі меблів, інтерактивного навчального  обладнання/обладнання для дітей з ООП.

- Створення умов для психологічного розвантаження дітей.

#### 2028 рік: Етап ІІІ (Сталий розвиток)

- Поповнення запасів (пальне, вода, медикаменти), технічне обслуговування систем (перезарядка вогнегасників, заміна фільтрів системи вентиляції, регулярне технічного обслуговування (ТО) генераторів (заміна мастила, фільтрів) ), проведення "Тижнів безпеки".

- Фінансування. Змішане фінансування (державний бюджет, місцевий бюджет, благодійні внески).

- Підтримка готовності персоналу та технічних засобів на рівні не менше 85% (заклад вкладається у встановлений норматив у 85% випадків тренувань, щомісячна перевірка справності наявного обладнання комісією).

### 3. Зведена таблиця фінансування (прогноз)

Примітка: Розрахунок подано сумарно для двох ЗДО (№3 «Ромашка» та «Струмочок»)

| Напрямок витрат | 2026 (грн) | 2027 (грн) | 2028 (грн) | Всього (грн) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Технічна автономність (Wi-Fi, генератори) | 40 000 | 10 000 | 5 000 | 55 000 |
| Оповіщення та гігієна | 20 000 | 8 720 | 5 000 | 33 720 |
| Психологічний простір та ігри | 25 000 | 40 000 | 10 820 | 75 820 |
| Медицина та навчання | 8 000 | 2 500 | 2 600 | 13 100 |
| Орієнтовна сума (за роками) | 93 000 | 61 220 | 23 420 | 177 640 |

## 6. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

Виконання Програми дозволить досягти комплексної трансформації безпекового середовища в ЗДО №3 «Ромашка» та «Струмочок», що виражається у таких показниках:

### 6.1. Безпекові та технічні показники

- Забезпечення закладів альтернативними джерелами енергії та зв’язку (Wi-Fi), що гарантує функціонування систем життєзабезпечення протягом 48 годин автономної роботи.

- Повне облаштування внутрішніх санвузлів та створення стаціонарних точок доступу до питної і технічної води (з розрахунку не менше 2 л/особу на добу).

- Створення запасу продуктів тривалого зберігання (сухпайків) на випадок тривалого перебування в укритті (понад 24 години).

### 6.2. Освітні та психологічні показники

- Створення ігрових та навчальних зон в укриттях, що дозволяє продовжувати освітній процес під час тривалих повітряних тривог без переривання на «режим очікування».

- Зниження рівня стресу та тривожності у дітей на 40-50% (за результатами внутрішнього моніторингу) завдяки використанню антистрес-обладнання, ігрових куточків та аудіотерапії.

### 6.3. Кадровий та соціальний потенціал

- 100% працівників ЗДО володіють практичними навичками надання домедичної допомоги та алгоритмами дій у надзвичайних ситуаціях.

- Підвищення рівня впевненості батьків у безпеці перебування дітей у закладі.

- Забезпечення безперешкодного доступу та комфортного перебування в укриттях для дітей з особливими освітніми потребами (ООП).

### 6.4. Соціально-економічний ефект

- Створення умов для виходу батьків на роботу, що сприятиме економічній активності Смолінської ТГ.

- Формування бази матеріальних цінностей (обладнання, меблі), які будуть використовуватися як у воєнний, так і в мирний час (цивільний захист як стандарт якості).

6.5.Робота з батьками та громадою

- Інформаційно кампанії для батьків (екскурсії в укриття, демонстрація безпекових умов)

### Підсумкова таблиця індикаторів успішності

| Індикатор | Базовий рівень (2025) | Цільовий рівень (2028) |
| --- | --- | --- |
| Охоплення дітей очним навчанням | ~ 60-70% | 100% |
| Частка персоналу, що пройшла навчання з ЦЗ | До 85% | 100% |
| Наявність ігрового та антистрес простору в укритті | 0-40% | 100% |
| Відповідність інклюзивним вимогам | частково | повна адаптація |

Начальник відділу освіти,

культури, молоді та спорту __________________ Анна ШЕВЧЕНКО